| CONTROLE DE VERSÕES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERSÃO | DATA | REVISÃO | AUTOR |
| 1.0 | 27/01 | Elaboração Inicial | Equipe |
| 1.1 | 30/01 | Alteração dos requisitos | Equipe |
| 1.2 | 10/02 | Adição dos custos e infraestrutura | Equipe |

Objetivos

O objetivo deste projeto consiste na criação de um dashboard para facilitar o administração e gestão da empresa Apex, garantindo um bom gerenciamento e administração da empresa, junto de sua longevidade e dominância no segmento.

Descrição do projeto

Este projeto visa a criação de um software para uma concessionária, implementando funcionalidades que permitem que o administrador se conecte de forma rápida e intuitiva com a empresa, onde ele pode consultar visualmente as atividades da empresa, como vendas, funcionários, metas e objetivos.

Escopo do trabalho

Tabela 1 – Requisitos Funcionais

| REQUISITOS FUNCIONAIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificação | Descrição do requisito | Classificação |
| RF 01 | O site deve possuir botões clicáveis em todas as páginas web, que redireciona para as outras páginas | Essencial |
| RF 02 | A página home do site deve possuir um dashboard, exibindo gráficos a partir dos dados armazenados no banco de dados | Essencial |
| RF 03 | O sistema deve possuir um banco de dados relacional, para armazenar os dados da empresa, enquanto garante a integridade e relacionamento dos dados | Essencial |
| RF 04 | O site deve possuir a página de login, que valida, através de busca no banco de dados, se o usuário do site possui permissão para acessa-lo, validando e-mail e senha | Essencial |
| RF 05 | O site deve permitir que o usuário altere o tipo de gráfico no dashboard | Importante |
| RF 06 | O site deve possuir uma página funcional de cadastro de funcionários, produtos e fornecedores | Importante |
| RF 07 | O site deve possuir uma página funcional de metas e desempenho, onde cada funcionário poderá visualizar o andamento do seu trabalho e o que ele precisa cumprir | Importante |
| RF 08 | O software deve, através de uma API externa, traduzir CEP para endereço | Desejável |
| RF 09 | O site deve bloquear o login após 3 tentativas fracassadas de entrar | Desejável |
| RF 10 | O software deve restringir alterações e informações de usuários de nível mais baixo (como o salário dos funcionários) | Desejável |
| RF 11 | O site deve possuir uma página de perfil, onde o usuário poderia acessar suas informações e alterar sua foto de perfil | Desejável |

Fonte: Os autores

Tabela 2 – Requisitos Não Funcionais

| REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identificação | Requisito | Descrição |
| RFN 01 | O site deve possuir um rodapé e cabeçalhos intuitivos | Importante |
| RFN 02 | O site deve possuir design sofisticado e relacionado com o da empresa | Importante |
| RFN 03 | O site deve funcionar 24/7 | Importante |
| RFN 04 | O site deve possuir animações suaves | Importante |
| RFN 05 | O site deve manter sua interface agradável em diferentes tamanhos de tela | Importante |
| RFN 06 | O site deve funcionar perfeitamente nos navegadores: Firefox e Google | Importante |
| RFN 07 | O site deve permitir o usuário alterar os temas (tema padrão, tema escuro) | Desejável |
| RFN 08 | O site carregar em menos de 3 segundos | Desejável |
| RFN 09 | O banco de dados do site deve estar normalizado e intuitivo | Desejável |

Fonte: Os autores

Tabela 3 – Regras de negócio

| REGRAS DE NEGÓCIO |  |
| --- | --- |
| CADASTRO E ACESSO | RN01: Somente usuários autenticados podem acessar funcionalidades restritas do sistema. |
|  | RN02: Usuários devem fornecer E-mail e senha válidos para realizar o cadastro. |
|  | RN03: Usuários só podem ser cadastrados pela administração |
| CONTROLE DO DASHBOARD | RN04: Os usuários podem alterar o tipo de gráfico, escolhendo as opções listadas |
| CONTROLE E PRIVILÉGIOS | RN05: Os usuários de alto nível podem acessar todas as informações do sistema |
|  | RN06: Os usuários de nível médio não podem fazer registro de clientes, funcionários e produtos |
|  | RN07: Os usuários de nível baixo não podem fazer registro de clientes, funcionários e produtos, nem acessar informações de outros funcionários |
| SEGURANÇA | RN08: Todas as senhas obrigatoriamente devem possuir mais de 12 caracteres e no mínimo, uma letra maiúscula, um número e um caractere especial |
|  | RN09: O software deve bloquear tentativas de registro após 3 tentativas erradas |

Fonte: Os autores

Tabela 4 – Histórias de usuário

| 5. HISTÓRIAS DE USUÁRIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID REQUISITO | ID | HISTÓRIAS DO USUARIO |
| RF 001 | HU 01 | Como usuário: |
|  |  | Quero que o site possua uma navegação intuitiva |
|  |  | para que eu possa alternar rapidamente entre as páginas |
| RF 002 | HU 02 | Como Gerente: |
|  |  | Quero que o site possua uma página home com dashboards. |
|  |  | para que eu possa visualizar o andamento da empresa. |
| RF 003 | HU 03 | Como Programador: |
|  |  | Quero que o sistema use um banco de dados relacional |
|  |  | para que seja possível garantir relacionamento e integridade dos dados |
| RF 004 | HU 04 | Como Usuário: |
|  |  | Quero que o site possua uma página de login |
|  |  | para que pessoas não autorizadas não acessem minha conta |
| RF 005 | HU 05 | Como Gerente: |
|  |  | Quero que o software permita alterar o tipo de gráfico no dashboard |
|  |  | para que possa visualizar melhor os dados |
| RF 006 | HU 06 | Como Gerente: |
|  |  | Quero que o software permita adicionar registros de funcionários, produtos e fornecedores |
|  |  | para que eu possa controlar melhor a minha empresa |
| RF 007 | HU 07 | Como Funcionário: |
|  |  | Quero que o site uma página de metas e desempenho funcional |
|  |  | para que eu possa visualizar o andamento do meu trabalho |
| RF 008 | HU 08 | Como Programador: |
|  |  | Quero que o software traduza um CEP para endereço através de uma API externa |
|  |  | para que eu diminua o tamanho do banco de dados |
| RF 009 | HU 09 | Como Usuário: |
|  |  | Quero que O software bloquei o login após 3 tentativas fracassadas |
|  |  | para que a segurança seja mais confiável |
| RF 010 | HU 10 | Como Gerente: |
|  |  | Quero que o software restrinja visualização e alteração de informações sigilosas |
|  |  | para que funcionários não visualizem informações sensíveis e nem faça alterações na empresa |
| RF 011 | HU 11 | Como Usuário: |
|  |  | Quero que o site possua uma página de perfil funcional |
|  |  | para que eu possa acessar minhas informações e alterar minha foto de perfil |

Fonte: Os autores

1 – Análise e planejamento

- Planejamento das funcionalidades a serem criadas

- Análise do design desejado

- Identificação dos serviços oferecidos

- Planejamento de metas e prazos

- Identificação do público alvo

- Divisão de tarefas

2 – Desenvolvimento

- Desenvolvimento das funcionalidades

- Desenvolvimento do Front-End

- Esboço e implementação do design

- Otimização do código

- Criação do banco de dados

3 – Integração

- Integrar o projeto com outras plataformas

- Integrar todas as páginas

- Integração do Back-end com o front-end

4 – Teste

- Testes funcionais e não funcionais

- Testes internos de usabilidade

- Correção de bugs e ajustes finais

5 – Lançamento

- Preparação do projeto para a entrega

6 – Custos

| CUSTOS DE DESENVOLVIMENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPE APEX (6 MESES) |  |  |  |  |  |
| Cargo | Quantidade | Horas/Mês | Total meses | Valor Hora | Custo Total |
| Gerente de Projetos | 1 | 160 | 6 | R$70,00 | R$67.200,00 |
| Analista de Sistemas | 1 | 200 | 6 | R$55,00 | R$66.000,00 |
| Desenvolvedor Back-end | 1 | 320 | 6 | R$55,00 | R$ 105.600,00 |
| Designer UX/UI | 1 | 200 | 2 | R$55,00 | R$22.000,00 |
| Desenvolvedor Front-end | 1 | 320 | 6 | R$50,00 | R$96.000,00 |
| VALOR TOTAL | R$356.800,00 |  |  |  |  |
| CUSTOS DE INFRAESTRUTURA APEX (6 MESES) |  |  |  |  |  |
| Item | Custo Mensal | Meses | Custo Total |  |  |
| Aluguel | R$5.000,00 | 6 | R$30.000,00 |  |  |
| Energia elétrica | R$1.000,00 | 6 | R$6.000,00 |  |  |
| Água | R$ 500,00 | 6 | R$3.000,00 |  |  |
| Internet | R$ 500,00 | 6 | R$3.000,00 |  |  |
| Licenças de software | R$1.000,00 | 6 | R$6.000,00 |  |  |
| VALOR TOTAL | R$48.000,00 |  |  |  |  |
| CUSTOS INDIRETOS APEX (6 MESES) |  |  |  |  |  |
| Item | Valor |  |  |  |  |
| Contabilidade | R$3.500,00 |  |  |  |  |
| Limpeza | R$3.000,00 |  |  |  |  |
| Manutenção predial | R$5.000,00 |  |  |  |  |
| Impostos e encargos | R$5.000,00 |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL | R$16.500,00 |  |  |  |  |
| CUSTO TOTAL PROJETO APEX (6 MESES) |  |  |  |  |  |
| CUSTO DESENVOLVIMENTO |  | R$ 356.800,00 |  |  |  |
| CUSTO INFRAESTRUTURA |  | R$ 48.000,00 |  |  |  |
| CUSTO INDIRETOS |  | R$ 16.500,00 |  |  |  |
| CUSTO TOTAL |  | R$ 421.300,00 |  |  |  |

Fonte: Os autores

7 – Requisitos de infraestrutura

1. Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

• Nome do SGBD: MySQL

• Versão: 8.3.0

• Justificativa da escolha: O MySQL possui muitas vantagens quanto a outros bancos de dados, como o custo, por ser um sistema grátis e de fácil aplicação e pela sua facilidade em lidar com grandes volumes de dados

2. Sistema Operacional

• Nome do Sistema Operacional: Windows 11

• Versão: 25H2

• Arquitetura: x64

• Justificativa da escolha: É uma escolha sólida, eficaz e robusta para o desenvolvimento do projeto, sendo extremamente compatível com uma grande vastidão de softwares

3. Linguagem de Programação

• Linguagem utilizada: Java Script

• Versão: ECMAScript 2025

• Justificativa da escolha: Java Script é altamente eficaz em aplicações web, servindo para fazer animações e interações na parte visual (Carrosel, formatação de formulários e requisições ao servidor). E usado também pelo servidor, para definir as rotas, validar requisições, fazer consultas, registros e atualizações ao banco.

8 – Riscos

| RISCOS INTERNOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Risco | probabilidade | impacto |
| 1° | conflitos internos | alta | crítico |
| 2° | falha de software | alta | crítico |
| 3° | descumprimento do prazo | média | alto |
| 4° | problemas com equipamentos | baixo | alto |
| 5° | falta de conhecimento tecnológico | alta | crítico |

Fonte: Os autores

| RISCOS EXTERNOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Risco | probabilidade | impacto |
| 1° | cobrança do cliente | alta | crítico |
| 2° | fenômeno naturais | baixo | crítico |
| 3° | conflitos geopolíticos | baixo | médio |
| 4° | doenças | baixo | alto |

Fonte: Os autores

9 – Cronograma

|  | ATIVIDADES | DATA INÍCIO | PLANEJAMENTO(DIAS) | DATA CONCLUSÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPRINT 1 | LEVANTAMENTO DE REQUISITOS | 27/01/2026 | 17 | 13/02/2026 |
|  | ESCOPO | 27/01/2026 | 17 | 13/02/2026 |
|  | INTRODUÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO | 27/01/2026 | 17 | 13/02/2026 |
|  | CRONOGRAMA | 27/01/2026 | 17 | 13/02/2026 |
| SPRINT 2 | PROTOTIPAÇÃO ALTA FIDELIDADE | 13/02/2026 | 39 | 24/03/2026 |
|  | PROGRAMAÇÃO FRONT-END | 13/02/2026 | 39 | 24/03/2026 |
|  | DESENVIMENTO DA METOTODOLOGIA | 13/02/2026 | 39 | 24/03/2026 |
| SPRINT 3 | ESTRUTURAÇÃO BANCO DE DADOS | 24/03/2026 | 66 | 29/05/2026 |
|  | DESENVIMENTO DA METOTODOLOGIA | 24/03/2026 | 66 | 29/05/2026 |
| SPRINT 4 | PROGRAMAÇÃO FINAL | 29/05/2026 | 18 | 16/06/2026 |
|  | DOCUMENTAÇÃO FINAL | 29/05/2026 | 18 | 16/06/2026 |

Fonte: Os autores

10 – Gráfico de Gantt

Fonte: Os autores

11 – Recursos Necessários

- Equipe de desenvolvimento – Desenvolvedores front-end, desenvolvedores back-end e especialistas de banco de dados

- Equipe de design – Designers UX/UI

- Recursos tecnológicos – Ferramentas de desenvolvimento, ferramentas de teste.