| CONTROLE DE VERSÕES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERSÃO | DATA | REVISÃO | AUTOR |
| 1.0 | 27/01 | Elaboração Inicial | Equipe |

Objetivos

O objetivo deste projeto consiste na criação de um dashboard para facilitar o administração e gestão da empresa Apex, garantindo um bom gerenciamento e administração da empresa Apex, garantindo sua longevidade e dominância no segmento.

Descrição do projeto

Este projeto visa a criação de um software para uma concessionaria, implementando funcionalidades que permitem que o administrador se conecte de forma rápida e intuitiva com a empresa, onde ele pode consultar visualmente as atividades da empresa, como vendas, funcionários, metas e objetivos.

Escopo do trabalho

Tabela 1 – Requisitos Funcionais

| REQUISITOS FUNCIONAIS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identificação | Descrição do requisito | Classificação |
| RF 01 | O site deve possuir botões clicáveis em todas as páginas web, que redireciona para as outras páginas | Essencial |
| RF 02 | O site possuir a página de dashboard, exibindo um gráfico a partir dos dados armazenados no banco de dados | Essencial |
| RF 03 | O software deve possuir um banco de dados relacional, para armazenar os dados da empresa, enquanto garante a integridade e relação dos dados | Importante |
| RF 04 | O site deve possuir a página de login, que valida, através de busca no banco de dados, se o usuário do site possui permissão para acessa-lo | Essencial |
| RF 05 | O site deve restringir alterações e informações de usuários de nível mais baixo (como o salário dos funcionários) | Essencial |
| RF 06 | O site deve possuir uma página de perfil, onde o usuário poderia acessar suas informações, alterar sua foto de perfil | Desejável |
| RF 07 | O site deve possuir uma página funcional de cadastro de funcionários, produtos e fornecedores | Importante |

Fonte: Os autores

Tabela 2 – Requisitos Não Funcionais

| REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identificação | Requisito | Descrição |
| RFN 01 | O site deve possuir um rodapé e cabeçalhos intuitivos | Desejável |
| RFN 02 | O site deve possuir design sofisticado e relacionado com o da empresa | Desejável |
| RFN 03 | O site deve funcionar 24/7 | Importante |
| RFN 04 | O site deve possuir animações suaves | Desejável |
| RFN 05 | O site deve funcionar perfeitamente nos navegadores: Firefox e Google | Importante |
| RFN 06 | O site deve permitir o usuário alterar os temas (tema padrão, tema escuro) | Desejável |
| RFN 07 | O site carregar em menos de 3 segundos | Desejável |

Fonte: Os autores

1 – Análise e planejamento

- Planejamento das funcionalidades a serem criadas

- Análise do design desejado

- Identificação dos serviços oferecidos

- Planejamento de metas e prazos

- Identificação do público alvo

- Divisão de tarefas

2 – Desenvolvimento

- Desenvolvimento das funcionalidades

- Desenvolvimento do Front-End

- Esboço e implementação do design

- Otimização do código

- Criação do banco de dados

3 – Integração

- Integrar o projeto com outras plataformas

- Integrar todas as páginas

- Integração do Back-end com o front-end

4 – Teste

- Testes funcionais e não funcionais

- Testes internos de usabilidade

- Correção de bugs e ajustes finais

5 – Lançamento

- Preparação do projeto para a entrega

6 – Riscos

| RISCOS INTERNOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Risco | probabilidade | impacto |
| 1° | conflitos internos | alta | crítico |
| 2° | falha de software | alta | crítico |
| 3° | descumprimento do prazo | média | alto |
| 4° | problemas com equipamentos | baixo | alto |
| 5° | falta de conhecimento tecnológico | alta | crítico |
| Fonte: Os autores |  |  |  |
| RISCOS EXTERNOS |  |  |  |
| N° | Risco | probabilidade | impacto |
| 1° | cobrança do cliente | alta | crítico |
| 2° | fenômeno naturais | baixo | crítico |
| 3° | conflitos geopolíticos | baixo | médio |
| 4° | doenças | baixo | alto |

Fonte: Os autores

Cronograma

|  | ATIVIDADES | DATA INÍCIO | PLANEJAMENTO(DIAS) | DATA CONCLUSÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPRINT 1 | LEVANTAMENTO DE REQUISITOS | 27/01/2026 | 17 | 13/02/2026 |
|  | ESCOPO | 27/01/2026 | 17 | 13/02/2026 |
|  | INTRODUÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO | 27/01/2026 | 17 | 13/02/2026 |
|  | CRONOGRAMA | 27/01/2026 | 17 | 13/02/2026 |
| SPRINT 2 | PROTOTIPAÇÃO ALTA FIDELIDADE | 13/02/2026 | 39 | 24/03/2026 |
|  | PROGRAMAÇÃO FRONT-END | 13/02/2026 | 39 | 24/03/2026 |
|  | DESENVIMENTO DA METOTODOLOGIA | 13/02/2026 | 39 | 24/03/2026 |
| SPRINT 3 | ESTRUTURAÇÃO BANCO DE DADOS | 24/03/2026 | 66 | 29/05/2026 |
|  | DESENVIMENTO DA METOTODOLOGIA | 24/03/2026 | 66 | 29/05/2026 |
| SPRINT 4 | PROGRAMAÇÃO FINAL | 29/05/2026 | 18 | 16/06/2026 |
|  | DOCUMENTAÇÃO FINAL | 29/05/2026 | 18 | 16/06/2026 |

Fonte: Os autores

Gráfico de Gantt

Recursos Necessários

- Equipe de desenvolvimento – Desenvolvedores front-end, desenvolvedores back-end e especialistas de banco de dados

- Equipe de design – Designers UX/UI

- Recursos tecnológicos – Ferramentas de desenvolvimento, ferramentas de teste.